| SEMANA 6 | FORMATO DE TRABAJO Ingeniería de Requisitos |
| --- | --- |

Catálogo inicial · clasificación · MoSCoW · validación · trazabilidad

Aplicado al caso semestral del equipo

PROPÓSITO Construir una primera versión controlada de los requisitos del proyecto. El equipo debe partir de las evidencias obtenidas, identificar y clasificar requisitos, priorizarlos, revisar su calidad y conectarlos con el problema, los objetivos, las fuentes y la forma de validación.

1. Identificación del equipo

| Caso asignado | Caso 03 — Plataforma de tutorías entre estudiantes |
| --- | --- |
| Nombre de la iniciativa | TutorU |
| Curso y grupo | IF2008 Ingeniería de Software — Grupo 600 (Semestre 2026-2) |
| Integrantes | Juan José Montoya García, Samuel Gómez Hernández, Sebasthian Calderón García, Samuel Cortés Guirales |
| Fecha y versión del catálogo | 25/09/2026 — Versión 1.0 (Línea Base Seguimiento 2) |
| Responsable de consolidar el documento | Sebasthian Calderón García (Modelado y Documentación) y Samuel Gómez Hernández (Analista de Requisitos) |

2. Convenciones que utilizará el equipo

Defina códigos simples y manténgalos durante todo el proyecto.

| Elemento | Convención sugerida | Convención elegida |
| --- | --- | --- |
| Requisito funcional | RF-001, RF-002… | RF-001 a RF-009 |
| Requisito no funcional | RNF-001, RNF-002… | RNF-001 a RNF-002 |
| Regla de negocio | RN-001, RN-002… | RN-001 a RN-003 |
| Requisito de datos | RD-001, RD-002… | RD-001 |
| Problema | P-01, P-02… | P-01 a P-04 (Seguimiento 1) |
| Objetivo | OE-01, OE-02… | OE-01 a OE-05 (Seguimiento 1) |

3. Catálogo inicial de requisitos

Registre entre 10 y 15 requisitos. Cada requisito debe expresar una sola idea, tener fuente y poder comprobarse.

| FÓRMULA ORIENTADORA [Sistema o actor] + [verbo verificable] + [resultado u objeto] + [condición necesaria]. Ejemplo: “El sistema permitirá al estudiante cancelar una inscripción dentro del plazo definido”. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Tipo | Descripción del requisito | Fuente / evidencia | Justificación | MoSCoW | Estado | Criterios de aceptación |  |
| RF-001 | Funcional | El estudiante tutor registrará en el sistema las asignaturas que está habilitado para orientar, temas específicos de dominio y su información de contacto institucional. | EV-01, F-02 | Permite estructurar la oferta académica disponible para los tutorados. | Must | Validado | El tutor selecciona una asignatura válida de la lista institucional y guarda su perfil exitosamente. |  |
| RF-002 | Funcional | El estudiante tutor publicará en la plataforma sus franjas de disponibilidad semanal, indicando día, hora de inicio, hora de finalización y modalidad de atención (presencial en campus o virtual externa). | EV-03, F-02 | Otorga visibilidad pública de horarios disponibles y evita negociaciones manuales de agenda. | Must | Validado | El tutor define franjas horarias y estas aparecen de inmediato visibles en el calendario público. |  |
| RF-003 | Funcional | El estudiante solicitante buscará y filtrará las tutorías disponibles en el sistema por nombre de asignatura, tema específico de interés, nombre del tutor o franja de fecha deseada. | EV-05, F-03, F-08 | Facilita el encuentro oportuno de apoyo antes de evaluaciones conforme al escenario de referencia. | Must | Validado | El sistema retorna coincidencias exactas y parciales por tema en menos de 1.5 segundos. |  |
| RF-004 | Funcional | El estudiante solicitante enviará una solicitud de tutoría al tutor seleccionado, especificando la franja horaria elegida, el tema puntual a tratar y una breve descripción de sus dudas académicas. | EV-03, F-03 | Asegura que el tutor conozca el tema de antemano para enfocar la sesión adecuadamente. | Must | Validado | La solicitud queda registrada en estado 'Pendiente' y se notifica al tutor asignado. |  |
| RF-005 | Funcional | El estudiante tutor confirmará o rechazará formalmente la solicitud recibida dentro de un plazo máximo de 24 horas, notificando al estudiante con la confirmación de fecha, lugar o enlace de conexión externo. | EV-03, F-02 | Garantiza certidumbre sobre la realización del encuentro y evita solicitudes desatendidas. | Must | Validado | Al confirmar el tutor, el estado de la sesión cambia a 'Confirmada' y se muestra el canal/lugar. |  |
| RF-006 | Funcional | El estudiante solicitante o el tutor reprogramará o cancelará una sesión confirmada con una antelación mínima de 12 horas previas a la hora fijada, registrando el motivo de la modificación. | EV-04, F-02, F-03 | Brinda flexibilidad operativa protegiendo el tiempo del tutor frente a cancelaciones tardías. | Should | Validado | El sistema permite cancelar solo si el tiempo actual es >= 12h previo al inicio de la sesión. |  |
| RF-007 | Funcional | El estudiante tutor registrará en la plataforma el cierre de la sesión realizada, confirmando la asistencia del estudiante, duración efectiva y un resumen temático de máximo 250 caracteres. | EV-02, F-01 | Aporta evidencia de realización para la trazabilidad y seguimiento de Permanencia Académica. | Should | Validado | El formulario guarda la fecha, estado 'Realizada' y resumen temático sin requerir calificaciones. |  |
| RF-008 | Funcional | El estudiante (solicitante o tutor) consultará en su panel personal el listado de sesiones pendientes, confirmadas, realizadas y canceladas con sus respectivos detalles. | EV-06, F-03 | Permite autogestión y control de compromisos académicos por parte de cada usuario. | Could | Validado | El usuario visualiza sus sesiones ordenadas cronológicamente con etiqueta visual de estado. |  |
| RF-009 | Funcional | El coordinador del Programa de Permanencia Académica consultará reportes agregados con métricas de sesiones solicitadas, realizadas, canceladas y demanda por asignatura en un rango de fechas. | EV-01, F-01 | Facilita la toma de decisiones institucionales y el seguimiento a la permanencia estudiantil. | Should | Validado | El coordinador genera informe con totales por asignatura sin mostrar datos sensibles ni notas. |  |
| RN-001 | Regla de negocio | El sistema bloqueará inmediatamente la franja horaria seleccionada por un estudiante durante el proceso de solicitud, impidiendo que otro usuario reserve el mismo espacio con el mismo tutor. | EV-01, EV-08, F-05 | Elimina de raíz el problema crítico de solapamiento y reservas duplicadas de tutorías. | Must | Validado | Si dos usuarios intentan reservar la misma franja a la vez, el segundo recibe mensaje de no disponible. |  |
| RN-002 | Regla de negocio | El sistema impedirá la cancelación de tutorías cuando falten menos de 12 horas para el encuentro, marcando automáticamente la sesión como 'No Asistió' si no se registra evidencia de realización. | EV-04, F-01, F-02 | Desincentiva inasistencias y protege el tiempo voluntario de los tutores pares. | Should | Validado | A menos de 12h el botón de cancelación queda deshabilitado con mensaje explicativo. |  |
| RN-003 | Regla de negocio | El sistema prohibirá y bloqueará el ingreso, almacenamiento o visualización de calificaciones, notas parciales o diagnósticos evaluativos del estudiante en cualquier formulario o reporte. | EV-02, F-01, F-04 | Garantiza el blindaje estricto del alcance excluido y la privacidad de datos institucionales. | Must | Validado | Ninguna entidad de base de datos ni vista contiene atributos de notas académicas protegidas. |  |
| RD-001 | Requisitos de datos | El sistema almacenará para cada sesión un registro con identificador único, ID tutor, ID estudiante, código asignatura, tema puntual, fecha, franja horaria, modalidad, estado y enlace/lugar. | EV-07, F-04 | Define el modelo de datos núcleo necesario para operar la plataforma de forma trazable. | Must | Validado | Todos los campos obligatorios se guardan con tipos de datos e integridad referencial coherentes. |  |
| RNF-001 | No funcional | El sistema ofrecerá una interfaz responsiva adaptable a dispositivos móviles que permita completar una solicitud de tutoría en máximo 3 pasos y un tiempo promedio menor a 90 segundos. | EV-06, F-03 | Asegura alta usabilidad y adopción entre los estudiantes en sus teléfonos móviles. | Should | Validado | Pruebas de usabilidad con 5 usuarios completan el flujo de solicitud en 3 pantallas en < 90s. |  |
| RNF-002 | No funcional | El sistema responderá a las consultas de disponibilidad y búsqueda por tema en menos de 1.5 segundos bajo una carga concurrente de hasta 50 usuarios simultáneos en semanas de parciales. | EV-05, EV-08 | Garantiza estabilidad en momentos de alta demanda académica previa a exámenes parciales. | Could | Validado | Pruebas de carga simulada con 50 peticiones simultáneas mantienen latencia < 1.5s sin caídas. |  |

4. Clasificación de requisitos

Marque una clasificación principal. Si existe relación con otra categoría, regístrela en observaciones.

| TIPOS Funcional: comportamiento. No funcional: calidad medible. Regla de negocio: política o condición. Datos: información requerida. Interfaz: relación con otro sistema. Restricción: límite técnico, legal, temporal o académico. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID requisito | Funcional | No funcional | Regla de negocio | Datos | Interfaz | Restricción | Observación |  |
| RF-001 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Comportamiento funcional directo del tutor |  |
| RF-002 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Comportamiento funcional de gestión de agenda |  |
| RF-003 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Búsqueda y consulta de catálogo |  |
| RF-004 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Transacción de solicitud de tutoría |  |
| RF-005 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Flujo de aprobación y cambio de estado |  |
| RF-006 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Gestión de excepciones y cambios de agenda |  |
| RF-007 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Cierre y registro de evidencia académica |  |
| RF-008 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Panel de autogestión de usuario |  |
| RF-009 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Módulo de reportería agregada para Permanencia |  |
| RN-001 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Regla de bloqueo transaccional concurrente |  |
| RN-002 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | Política institucional de cancelaciones y no-show |  |
| RN-003 | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | Límite legal y ético estricto de privacidad |  |
| RD-001 | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | Modelo entidad-relación de la sesión de tutoría |  |
| RNF-001 | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Atributo de calidad de usabilidad y accesibilidad móvil |  |
| RNF-002 | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Atributo de calidad de rendimiento y tiempo de respuesta |  |

5. Priorización MoSCoW

La prioridad debe justificarse. Si todos los requisitos son Must, el equipo no ha priorizado.

| ESCALA Must: imprescindible. Should: muy importante, pero con alternativa temporal. Could: aporta valor adicional. Won’t: no entra en esta versión, pero se conserva. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID requisito | Valor | Riesgo | Dependencia | Esfuerzo relativo | MoSCoW | Justificación de prioridad |  |
| RF-001 | Alto | Bajo | Ninguna | Bajo | Must | Base indispensable para que exista oferta en el sistema. |  |
| RF-002 | Alto | Medio | RF-001 | Medio | Must | Sin disponibilidad horaria no es posible concretar tutorías. |  |
| RF-003 | Alto | Bajo | RF-001, RF-002 | Medio | Must | Resuelve la necesidad primaria del estudiante de encontrar tutor. |  |
| RF-004 | Alto | Medio | RF-002, RF-003 | Medio | Must | Mecanismo formal que reemplaza la mensajería individual. |  |
| RF-005 | Alto | Medio | RF-004 | Medio | Must | Cierra el ciclo de solicitud y otorga certeza al estudiante. |  |
| RF-006 | Medio | Medio | RF-005, RN-002 | Medio | Should | Necesario para imprevistos pero con alternativa manual de aviso. |  |
| RF-007 | Alto | Bajo | RF-005 | Bajo | Should | Evidencia formal requerida por el patrocinador institucional. |  |
| RF-008 | Medio | Bajo | RF-004, RF-005 | Bajo | Could | Aporta comodidad al usuario; puede suplirse con notificaciones. |  |
| RF-009 | Medio | Bajo | RF-007 | Medio | Should | Permite seguimiento a la coordinación; no bloquea el uso entre pares. |  |
| RN-001 | Crítico | Alto | RF-002, RF-004 | Alto | Must | Resuelve la causa raíz del problema (choques de horario concurrentes). |  |
| RN-002 | Medio | Bajo | RF-006 | Bajo | Should | Regula el comportamiento de cancelaciones sin frenar la reserva. |  |
| RN-003 | Crítico | Alto | Todas las vistas | Bajo | Must | Restricción legal obligatoria: confidencialidad y datos sensibles. |  |
| RD-001 | Alto | Medio | RF-004, RN-001 | Medio | Must | Estructura de persistencia básica del prototipo. |  |
| RNF-001 | Alto | Medio | Diseño UX | Medio | Should | Garantiza adopción estudiantil al optimizar la experiencia en móvil. |  |
| RNF-002 | Medio | Medio | Arquitectura | Medio | Could | Asegura fluidez en picos; en prototipo inicial la carga es moderada. |  |

6. Revisión de calidad y validación

Revise como mínimo los cinco requisitos prioritarios con un interesado o mediante una revisión justificada.

| ID | Válido | Claro | Completo | Consistente | Factible | Verificable | Resultado | Observación / corrección |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-001 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Validado | Cumple criterios IEEE 830; atómico y verificable. |  |
| RF-002 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Validado | Especifica modalidades presencial y virtual externa. |  |
| RF-003 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Validado | Alineado con el escenario de referencia del caso. |  |
| RF-004 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Validado | Incluye descripción obligatoria de tema y dudas. |  |
| RF-005 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Validado | Define plazo de 24h para confirmación del tutor. |  |
| RF-007 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Validado | Acotado a 250 caracteres de resumen sin notas. |  |
| RN-001 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Validado | Regla crítica transaccional; elimina solapamientos. |  |
| RN-002 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Validado | Ventana de 12 horas consensuada en taller. |  |
| RN-003 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Validado | Cumple blindaje estricto de privacidad institucional. |  |
| RNF-001 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Validado | Métricas medibles: 3 pasos y tiempo < 90 segundos. |  |
| RESULTADOS SUGERIDOS Validado: se acepta. Ajustar: requiere corrección. Rechazado: no se implementará en esta versión y debe registrarse la razón. |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Criterios de aceptación

Defina condiciones observables para los requisitos priorizados. Evite expresiones como “fácil”, “rápido” o “amigable” sin una medida.

| ID requisito | Dado / contexto | Cuando / acción | Entonces / resultado | Dato o medida | Quién valida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-001 | Un tutor autenticado en su perfil de TutorU | Registra una materia aprobada y temas de dominio | El sistema guarda la oferta y la publica en catálogo | Asignatura válida en plan de estudios IUE | Coordinación y Tutor |
| RF-002 | Un tutor con asignaturas registradas | Selecciona franjas semanales de día y hora | El sistema publica los bloques horarios disponibles | Franjas mínimas de 45 min y máx 120 min | Tutor par |
| RF-003 | Un estudiante en búsqueda de tutoría | Ingresa el tema específico (ej. 'Diagramas UML') | El sistema lista tutores disponibles en esa materia | Tiempo de respuesta de búsqueda < 1.5 segundos | Estudiante solicitante |
| RF-004 | Un estudiante que seleccionó un horario libre | Envía la solicitud detallando su necesidad | El slot queda reservado y el tutor recibe notificación | Campos obligatorios: tema y descripción | Estudiante y Tutor |
| RF-005 | Un tutor con una solicitud pendiente recibida | Presiona 'Aceptar tutoría' y confirma lugar/enlace | La sesión pasa a 'Confirmada' y se informa al alumno | Plazo máximo de respuesta: 24 horas | Tutor y Estudiante |
| RF-006 | Una sesión confirmada con >12h de anticipación | El usuario solicita cancelar indicando motivo | La sesión cambia a 'Cancelada' y el slot se libera | Tiempo restante >= 12 horas antes de la cita | Estudiante o Tutor |
| RF-007 | Una sesión de tutoría finalizada | El tutor marca 'Sesión Realizada' y redacta resumen | El sistema registra el cierre y suma las horas | Resumen de tema <= 250 caracteres, sin notas | Tutor y Coordinación |
| RN-001 | Dos estudiantes en la misma franja de un tutor | Ambos intentan enviar solicitud simultáneamente | El sistema asigna la reserva al primero y rechaza al 2° | Bloqueo transaccional atómico en BD | Equipo de desarrollo |
| RN-002 | Una sesión confirmada a menos de 12 horas de inicio | El estudiante intenta pulsar 'Cancelar' | El botón está inactivo con aviso de política extemporánea | Tiempo restante < 12 horas | Estudiante |
| RN-003 | Cualquier usuario o vista del sistema | Navega o intenta ingresar datos en la plataforma | No existe ningún campo de notas ni calificaciones | 0 campos de calificaciones en BD e interfaz | Docente y Coordinador |

8. Matriz de trazabilidad inicial

Conecte cada requisito con su origen y con la forma de comprobarlo. Use los mismos identificadores de los documentos anteriores.

| Problema | Objetivo | Fuente / interesado | ID requisito | Prioridad | Criterio o prueba de validación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-02 (Falta de visibilidad de oferta) | OE-01 (Modelo de datos de oferta) | F-02 (Tutores pares) | RF-001 | Must | Prueba de guardado de perfil y oferta académica | Línea Base |
| P-02 (Falta de visibilidad de horarios) | OE-01 (Gestión de disponibilidad) | F-02, EV-03 (Tutores) | RF-002 | Must | Prueba de publicación y despliegue de franjas | Línea Base |
| P-01 (Dificultad de encuentro oportuno) | OE-04 (Búsqueda en prototipo) | F-03, F-08 (Estudiantes) | RF-003 | Must | Prueba de filtrado por tema UML en < 1.5s | Línea Base |
| P-01 (Tutorías mal enfocadas) | OE-02 (Solicitud formal sin solapes) | F-03, EV-03 (Estudiantes) | RF-004 | Must | Prueba de envío de solicitud con tema puntual | Línea Base |
| P-01 (Incertidumbre en confirmación) | OE-02 (Confirmación formal) | F-02, EV-03 (Tutores) | RF-005 | Must | Prueba de confirmación en plazo de 24 horas | Línea Base |
| P-03 (Choques y cambios imprevistos) | OE-02 (Reprogramación ordenada) | F-02, F-03, EV-04 | RF-006 | Should | Prueba de cancelación con validación >= 12h | Línea Base |
| P-03 (Ausencia de evidencia de tutoría) | OE-02 (Registro de realización) | F-01, EV-02 (Permanencia) | RF-007 | Should | Prueba de cierre de sesión con resumen breve | Línea Base |
| P-01 (Desorganización de agenda) | OE-04 (Panel de usuario) | F-03, EV-06 (Estudiantes) | RF-008 | Could | Prueba de visualización de sesiones personales | Línea Base |
| P-03 (Sin seguimiento institucional) | OE-02 (Reportes de coordinación) | F-01, EV-01 (Permanencia) | RF-009 | Should | Prueba de generación de métricas agregadas | Línea Base |
| P-03 (Choques de agenda y solapes) | OE-02 (Prevención de duplicidad) | F-05, EV-08 (Caso 03) | RN-001 | Must | Prueba de concurrencia simultánea en slot | Línea Base |
| P-03 (Franjas desaprovechadas) | OE-02 (Reglas de cancelación) | F-01, EV-04 (Tutores) | RN-002 | Should | Prueba de bloqueo de cancelación a < 12 horas | Línea Base |
| P-04 (Riesgo de datos sensibles) | OE-05 (Cumplimiento de límites) | F-01, F-04 (Ficha v0.1) | RN-003 | Must | Auditoría de BD y UI libre de calificaciones | Línea Base |
| P-01 (Descentralización de datos) | OE-01 (Modelo de persistencia) | F-04, EV-07 (TutorU) | RD-001 | Must | Verificación de esquema relacional de sesión | Línea Base |
| P-01 (Acceso oportuno en campus) | OE-04 (Prototipo navegable) | F-03, EV-06 (Estudiantes) | RNF-001 | Should | Prueba de usabilidad móvil en 3 pantallas | Línea Base |
| P-01 (Picos previos a exámenes) | OE-05 (Factibilidad técnica) | F-03, EV-05 (Estudiantes) | RNF-002 | Could | Prueba de latencia con 50 peticiones concurrentes | Línea Base |

9. Control de cambios del catálogo

Registre los ajustes realizados después de la validación o revisión entre pares.

| Fecha | ID requisito | Cambio realizado | Motivo / evidencia | Impacto | Responsable | Nueva versión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18/09/2026 | Catálogo | Creación de la versión preliminar v0.1 con 12 requisitos | Resultados iniciales de entrevistas y Ficha v0.1 | Estructuración inicial de requerimientos | Samuel Gómez | v0.1 |
| 20/09/2026 | RN-001 | Añadir regla de bloqueo atómico de franja horaria | Hallazgo EV-08 (Prueba técnica de concurrencia) | Garantiza exclusividad de reservas | Samuel Cortés | v0.2 |
| 22/09/2026 | RF-006 / RN-002 | Establecer ventana mínima de 12 horas para cancelación | Consenso en taller de tutores pares (EV-04) | Protege la agenda de tutores ante cancelaciones | Juan José Montoya | v0.3 |
| 23/09/2026 | RF-007 / RN-003 | Restringir resumen de sesión a 250 caracteres sin notas | Directriz estricta de Permanencia Académica (EV-02) | Blindaje de privacidad y alcance excluido | Sebasthian Calderón | v0.4 |
| 24/09/2026 | RNF-001 | Añadir métrica de usabilidad móvil (máx. 3 pasos y <90s) | Hallazgo EV-06 de la encuesta estudiantil | Enfoca el diseño del prototipo en mobile-first | Samuel Gómez | v0.5 |
| 25/09/2026 | RF-009 | Incorporar reportes agregados para Permanencia | Entrevista con Coordinación institucional (EV-01) | Permite justificar el programa de permanencia | Juan José Montoya | v0.6 |
| 26/09/2026 | Catálogo | Depuración sintáctica y priorización analítica MoSCoW | Revisión técnica de pares y balance de Must (53%) | Elimina requisitos ambiguos y equilibra esfuerzo | Equipo completo | v0.9 |
| 28/09/2026 | Línea Base | Aprobación formal de la Línea Base de Requisitos v1.0 | Validación final con docente y cierre de Seguimiento 2 | Congelación formal para la Etapa 3 (Modelos) | Juan José Montoya | v1.0 |

10. Revisión entre pares

El equipo revisor debe escribir observaciones específicas y accionables.

| ID revisado | Hallazgo | Evidencia en el requisito | Corrección sugerida | Decisión del equipo | Aplicada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-003 | La redacción original no mencionaba la búsqueda por tema puntual, solo por materia. | Texto decía: 'El estudiante buscará tutorías en el catálogo general'. | Incluir explícitamente filtro por tema puntual (ej. Diagramas UML). | Aceptada e incorporada en la fórmula orientadora. | ☑ Sí ☐ No |
| RF-005 | No se definía un plazo límite de respuesta para el tutor ante una solicitud recibida. | Texto decía: 'El tutor confirmará la sesión cuando pueda'. | Establecer plazo perentorio de máximo 24 horas para dar certidumbre. | Aceptada por consenso de tutores y coordinación. | ☑ Sí ☐ No |
| RF-007 | El campo de evidencia de tutoría era demasiado abierto y se prestaba para emitir juicios evaluativos. | Texto decía: 'El tutor registrará observaciones sobre el desempeño del alumno'. | Acotar a resumen temático de máximo 250 caracteres excluyendo notas. | Aceptada para blindar el alcance excluido. | ☑ Sí ☐ No |
| RN-001 | Faltaba precisar el momento exacto en que la franja horaria queda bloqueada. | Texto decía: 'El sistema evitará reservas repetidas'. | Especificar bloqueo transaccional inmediato al iniciar la solicitud. | Aceptada tras el spike técnico de concurrencia. | ☑ Sí ☐ No |
| RN-002 | La antelación de cancelación de 24 horas era considerada excesiva por los estudiantes. | Texto decía: 'Cancelación permitida con mínimo 24 horas de aviso'. | Ajustar la ventana a 12 horas como punto medio equilibrado. | Aceptada en mesa de concertación. | ☑ Sí ☐ No |
| RNF-001 | La condición de calidad usabilidad era subjetiva ('plataforma fácil y amigable'). | Texto decía: 'La interfaz debe ser amigable para los alumnos'. | Reemplazar por métrica cuantificable: máx 3 pasos y tiempo < 90s. | Aceptada siguiendo criterios IEEE 830. | ☑ Sí ☐ No |

11. Fuentes y uso de inteligencia artificial

DECLARACIÓN ÉTICA Y USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL: El equipo de trabajo declara que utilizó herramientas de Inteligencia Artificial (Google Gemini 1.5 Pro y Anthropic Claude 3.5 Sonnet) como apoyo para la estructuración metodológica, formulación de criterios de aceptación bajo el estándar Given-When-Then y verificación sintáctica de la redacción atómica de los requisitos bajo la fórmula orientadora. Todas las reglas de negocio, fuentes de evidencia, decisiones de priorización MoSCoW y matrices de trazabilidad fueron construidas, analizadas, debatidas y validadas por los cuatro integrantes del equipo humano (Juan José Montoya, Samuel Gómez, Sebasthian Calderón y Samuel Cortés), fundamentadas en el Caso 03 de la IUE y en las consultas directas con el Programa de Permanencia Académica. Ninguna respuesta automatizada sustituyó la autoría ni el juicio crítico del equipo.

La calidad del catálogo determina la calidad de los modelos, el prototipo y las pruebas posteriores.