| UNIDAD 2 | FORMATO DE TRABAJO Plan de Ingeniería de Requisitos |
| --- | --- |

Descubrir · analizar · especificar · validar · gestionar

Propósito: planificar qué información necesita el equipo, qué fuentes e interesados consultará, qué técnicas aplicará, qué evidencias recogerá y cómo analizará, validará y gestionará los requisitos del caso semestral.

1. Identificación del equipo

| Caso asignado | Caso 03 — Plataforma de tutorías entre estudiantes |
| --- | --- |
| Nombre de la iniciativa | TutorU |
| Curso y grupo | IF2008 Ingeniería de Software — Grupo 600 (Semestre 2026-2) |
| Integrantes | Juan José Montoya García, Samuel Gómez Hernández, Sebasthian Calderón García, Samuel Cortés Guirales |
| Fecha y versión | 25/09/2026 — Versión 1.0 (Línea Base Seguimiento 2) |
| Responsable de coordinar el plan | Samuel Gómez Hernández (Analista de requisitos e interesados) |

2. Objetivo y alcance del proceso

Defina qué decisiones debe apoyar la ingeniería de requisitos y qué queda dentro o fuera de esta etapa.

| Objetivo del plan | Planificar, estructurar y ejecutar el proceso riguroso de descubrimiento, análisis, especificación, validación y gestión de los requisitos funcionales, no funcionales y reglas de negocio para la plataforma TutorU, garantizando una solución pertinente, viable y trazable para el Programa de Permanencia Académica de la IUE. |
| --- | --- |
| Procesos incluidos | Registro y publicación de oferta de tutorías por asignatura y tema; publicación y gestión de disponibilidad horaria por tutores; búsqueda y solicitud formal de sesiones por estudiantes; validación transaccional y prevención de reservas duplicadas; confirmación, reprogramación (con antelación mínima de 12 horas) y cancelación; registro de sesión realizada con breve resumen temático; consulta agregada de indicadores de gestión por la coordinación. |
| Procesos excluidos | Almacenamiento, consulta o procesamiento de calificaciones o notas académicas oficiales; sistema de videollamada interactiva integrada dentro de la plataforma (se gestiona vía enlaces externos o presencial); diagnóstico psicológico o académico automatizado; pasarelas de pago o transacciones monetarias; integración directa con bases de datos institucionales confidenciales. |
| Restricciones | Tiempo académico de ejecución acotado a las 16 semanas del semestre 2026-2; uso exclusivo de datos ficticios, anonimizados o autorizados; acceso a tutores y estudiantes sujeto a calendarios académicos; cumplimiento estricto de la política de protección de datos personales institucional. |
| Criterio de cierre | Aprobación formal por parte del cliente patrocinador (Permanencia Académica) y docente de la línea base del Catálogo de Requisitos priorizado con MoSCoW, criterios de aceptación BDD definidos, matriz de trazabilidad bidireccional completa y protocolo de elicitación ejecutado con evidencias registradas. |

3. Decisiones y preguntas que deben resolverse

| ID | Decisión o pregunta | Por qué importa | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | ¿Qué evidencia cuantitativa existe sobre la frecuencia de choques de horario o solicitudes no atendidas? | Permite dimensionar el impacto real del problema y justificar la prioridad de la regla de concurrencia. | Alta | Cerrada |
| P-02 | ¿Qué información mínima debe registrarse al finalizar una sesión para considerarla 'realizada'? | Indispensable para evitar sobrecarga operativa a los tutores garantizando al mismo tiempo la evidencia requerida por la coordinación. | Alta | Cerrada |
| P-03 | ¿Qué canales usan actualmente los estudiantes para solicitar tutorías y con qué frecuencia fallan? | Permite caracterizar el flujo actual ('as-is'), identificar puntos de fuga de información y diseñar la experiencia de usuario. | Alta | Cerrada |
| P-04 | ¿Qué datos puede consultar la coordinación de forma agregada sin exponer información sensible? | Garantiza el cumplimiento estricto del alcance excluido (sin notas académicas protegidas) mientras apoya la toma de decisiones institucionales. | Alta | Cerrada |
| P-05 | ¿Qué reglas de negocio deben aplicarse ante reprogramaciones o cancelaciones tardías? | Evita franjas horarias desaprovechadas ('no-show') y establece penalizaciones o políticas de aviso oportuno. | Media | Cerrada |
| P-06 | ¿Cómo debe operar técnicamente la prevención de solapamientos entre solicitudes simultáneas? | Evita inconsistencias transaccionales cuando dos estudiantes intentan reservar el mismo bloque horario del tutor. | Alta | Cerrada |
| P-07 | ¿Qué atributo de calidad es prioritario para los interesados (usabilidad, rendimiento, confiabilidad)? | Orienta las decisiones arquitectónicas y la definición de requisitos no funcionales verificables. | Media | Cerrada |
| P-08 | ¿Cómo se gestiona el rol de tutor cuando este requiere recibir tutoría en otra asignatura? | Define la coexistencia de roles duales (tutor/tutorado) en el modelo conceptual de usuarios. | Baja | Cerrada |

4. Fuentes de requisitos

Registre personas, documentos, procesos, sistemas, normas y datos que puedan aportar evidencia.

| ID | Tipo | Fuente específica | Información esperada | Acceso | Responsable | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Humana | Coordinación del Programa de Permanencia Académica IUE | Reglas de negocio institucionales, métricas de seguimiento, requerimientos de reportes agregados y restricciones de datos. | Entrevista directa y sesiones de asesoría de clase. | Juan José Montoya | Acta de reunión, grabación y matriz de hallazgos. |
| F-02 | Humana | Estudiantes tutores pares de la IUE | Proceso de definición de disponibilidad, manejo de solicitudes, razones de cancelaciones y experiencia real de tutoría. | Taller de elicitación y entrevistas en campus. | Samuel Gómez | Formularios de taller, audios y notas de campo. |
| F-03 | Humana | Estudiantes solicitantes de apoyo académico | Necesidades de búsqueda, expectativas de tiempos de respuesta, barreras de acceso actuales y temas de mayor demanda. | Encuesta estructurada y entrevistas breves. | Samuel Gómez | Respuestas tabuladas de encuesta y testimonios. |
| F-04 | Documental | Ficha de Iniciativa v0.1 y Plan de Gestión TutorU | Contexto institucional, objetivos SMART, matriz RACI, límites de alcance y riesgos iniciales. | Repositorio GitHub del proyecto (00_Gestion, 01_Iniciativa). | Sebasthian Calderón | Documentos versionados en el repositorio. |
| F-05 | Documental | Documento oficial del Caso 03 (IUE, 2026) | Escenario de referencia UML, requisitos iniciales del cliente y lineamientos académicos de entrega. | Carpeta PROYECTO del curso. | Sebasthian Calderón | Archivo Caso_Plataforma_de_tutorias.docx. |
| F-06 | Normativa | Lineamientos y Políticas de Permanencia Académica IUE | Criterios de elegibilidad de tutores, normatividad de acompañamiento académico y régimen de privacidad. | Portal web institucional y coordinación. | Juan José Montoya | Extracto documental de normatividad interna. |
| F-07 | Técnica / Sistema | Benchmarking de plataformas de tutoría (Calendly, Tutator) | Patrones de interacción, diseño de franjas horarias de disponibilidad y modelos de notificación. | Acceso público y pruebas exploratorias. | Samuel Cortés | Matriz comparativa de características UX. |
| F-08 | Escenario | Escenario de referencia: Solicitud de apoyo en UML antes de examen | Paso a paso de la experiencia de usuario en situaciones de alta presión temporal. | Caso 03 semestral. | Samuel Cortés | User journey map del escenario. |

5. Actividades de elicitación

Cada actividad debe responder una pregunta concreta y producir evidencia analizable.

| ID | Objetivo | Fuente / interesado | Técnica | Preguntas foco | Responsable | Fecha | Evidencia | Criterio de éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Profundizar en la problemática de coordinación, reglas de negocio institucionales y reportes requeridos. | Coordinación de Permanencia | Entrevista semiestructurada | P-01, P-02, P-04 | Juan José Montoya | 05/09/2026 | Transcripción y ficha de entrevista | Respuestas claras sobre métricas mínimas y reglas de cierre. |
| A-02 | Levantar las necesidades operativas de los tutores, franjas horarias y manejo de inasistencias. | Tutores pares | Taller de diseño participativo | P-02, P-05, P-08 | Samuel Gómez | 08/09/2026 | Fichas de trabajo del taller y matriz de reglas | Consenso sobre el flujo de aceptación y registro de sesión. |
| A-03 | Conocer la percepción de estudiantes solicitantes sobre canales actuales, tiempos de respuesta y filtros. | Estudiantes solicitantes | Encuesta estructurada | P-01, P-03, P-07 | Samuel Gómez | 11/09/2026 | Dataset de encuesta y reporte gráfico | Mínimo 20 respuestas válidas con tendencias identificadas. |
| A-04 | Extraer reglas de negocio, restricciones de alcance y compromisos del Seguimiento 1. | Ficha v0.1 y Caso 03 | Análisis documental | P-04, P-06 | Sebasthian Calderón | 14/09/2026 | Matriz de extracción documental | 100% de coherencia con el alcance excluido. |
| A-05 | Explorar alternativas de estados de una sesión (Pendiente, Confirmada, Realizada, Cancelada). | Equipo de desarrollo y tutores | Lluvia de ideas / Affinity diagram | P-02, P-05 | Samuel Cortés | 17/09/2026 | Diagrama de afinidad y máquina de estados | Flujo de estados consensuado sin ciclos ambiguos. |
| A-06 | Observar cómo se gestiona una solicitud real mediante canales informales de chat. | Coordinación y tutores | Observación pasiva del proceso | P-03 | Samuel Gómez | 19/09/2026 | Registro cronológico de mensajes y cuellos de botella | Mapeo del tiempo promedio de confirmación actual. |
| A-07 | Validar la factibilidad de la regla de bloqueo transaccional de slots. | Equipo técnico | Prototipado exploratorio / Spike técnico | P-06, P-07 | Samuel Cortés | 22/09/2026 | Código de prueba de concurrencia y tiempos | Demostración de bloqueo atómico de horario en < 500 ms. |
| A-08 | Resolver discrepancias entre expectativas de estudiantes y disponibilidad de tutores. | Tutores y coordinación | Mesa de trabajo de consenso | P-05, P-08 | Juan José Montoya | 25/09/2026 | Acuerdo firmado de reglas operativas | Definición de ventana mínima de 12 horas para cancelación. |

6. Guion inicial de preguntas

Prepare preguntas abiertas sobre contexto, actores, reglas, datos, excepciones y calidad.

| ID | Categoría | Pregunta | A quién | Qué evidencia busca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q-01 | Contexto | ¿Cómo se entera un estudiante de que existen tutorías disponibles y cómo inicia el contacto hoy? | Coordinación y estudiantes | Canales de difusión actuales y barreras de entrada. |
| Q-02 | Contexto | ¿Qué volumen aproximado de tutorías se coordinan por semana y en qué semanas del corte aumenta la demanda? | Coordinación de Permanencia | Carga pico del sistema y estacionalidad de la demanda. |
| Q-03 | Actor | ¿Qué requisitos o condiciones debe cumplir un estudiante para registrarse y ofertar tutorías en TutorU? | Coordinación de Permanencia | Reglas de autorización y verificación de tutores pares. |
| Q-04 | Actor | ¿Un estudiante tutor puede solicitar tutorías en otras asignaturas que no imparte? | Tutores y coordinación | Reglas de roles duales (tutor / estudiante) en el sistema. |
| Q-05 | Regla | ¿Qué sucede si dos estudiantes solicitan simultáneamente la misma franja horaria a un mismo tutor? | Tutores y equipo técnico | Regla transaccional de exclusividad y bloqueo de agenda. |
| Q-06 | Regla | ¿Con cuánta anticipación como mínimo puede un estudiante o tutor cancelar o reprogramar una cita? | Coordinación y tutores | Ventana temporal mínima de cancelación y políticas de reprogramación. |
| Q-07 | Regla | ¿Qué criterio o condición define que una sesión de tutoría se considere formalmente 'Realizada'? | Coordinación de Permanencia | Evidencia de cierre y confirmación bilateral o unilateral de asistencia. |
| Q-08 | Excepción | ¿Qué ocurre si el tutor o el estudiante no se presenta a la sesión programada ('no-show')? | Tutores y coordinación | Gestión de inasistencias y estados excepcionales de sesión. |
| Q-09 | Excepción | ¿Qué alternativa se ofrece si un estudiante no encuentra tutores disponibles en una asignatura crítica? | Estudiantes solicitantes | Manejo de demanda no cubierta y lista de espera o notificación. |
| Q-10 | Datos | ¿Qué datos específicos del tema de tutoría debe proporcionar el estudiante al hacer la solicitud? | Estudiantes y tutores | Atributos mínimos del tema (asignatura, tema puntual, descripción corta). |
| Q-11 | Datos | ¿Qué información de la sesión debe ser visible para la coordinación y qué datos deben protegerse? | Permanencia Académica | Modelo de datos agregados (horas, asignatura) excluyendo notas o datos sensibles. |
| Q-12 | Calidad | ¿Cuál es el tiempo máximo aceptable para confirmar una solicitud antes de que expire automáticamente? | Estudiantes y tutores | SLA de confirmación y atributos de usabilidad en dispositivos móviles. |

7. Plan de análisis de hallazgos

| Actividad | Cómo se realizará | Responsable | Producto esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Depurar duplicados y términos | Construcción de un glosario unificado de términos de dominio (franja, slot, tutoría, sesión, solicitante, permanencia) eliminando ambigüedades y sinónimos contradictorios. | Sebasthian Calderón | Glosario de términos estandarizado v1.0. |
| Clasificar hallazgos | Organización de hallazgos en categorías funcionales, no funcionales, reglas de negocio, atributos de datos y restricciones del sistema. | Samuel Gómez | Matriz de hallazgos categorizados por dimensión. |
| Resolver conflictos | Identificación de intereses opuestos (ej. tutores prefieren confirmación manual flexible vs. estudiantes exigen reserva inmediata) y resolución mediante mesas de consenso. | Juan José Montoya | Matriz de resolución de conflictos con acuerdos documentados. |
| Modelar procesos o estados | Construcción del diagrama de flujo del proceso de tutoría y el diagrama de máquina de estados de la sesión (Solicitada, Confirmada, Realizada, Cancelada, No asistió). | Sebasthian Calderón | Diagrama de flujo del proceso y diagrama de estados de la sesión. |
| Priorizar | Aplicación del método MoSCoW cruzado con matrices de Valor para el negocio vs. Riesgo técnico y dependencias estructurales. | Juan José Montoya | Matriz analítica de priorización MoSCoW justificada. |
| Evaluar factibilidad | Análisis de viabilidad técnica y temporal para implementar cada requisito dentro del marco del prototipo navegable y el límite de 16 semanas. | Samuel Cortés | Informe de factibilidad técnica y restricciones de desarrollo. |

8. Plan de especificación

| Elemento | Convención | Responsable | Regla de calidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificadores | Prefijos unificados: RF-xxx (Funcionales), RNF-xxx (No funcionales), RN-xxx (Reglas de negocio), RD-xxx (Requisitos de datos). | Sebasthian Calderón | Identificadores únicos, secuenciales e inmutables. |
| Redacción de requisitos | Fórmula orientadora obligatoria: [Actor/Sistema] + [verbo verificable en futuro/presente] + [objeto/resultado] + [condición/regla necesaria]. | Samuel Gómez | Redacción atómica, sin ambigüedades y con una sola idea por requisito. |
| Fuente y justificación | Asociación explícita a la evidencia de origen (EV-xx, F-xx) y sustentación de por qué es indispensable para resolver el problema. | Samuel Gómez | Todo requisito debe tener fuente comprobable y valor justificado. |
| Prioridad | Clasificación MoSCoW (Must, Should, Could, Won't) sustentada analíticamente en valor y riesgo. | Juan José Montoya | Balance estricto de prioridades (máximo 60% Must). |
| Criterios de aceptación | Estructura Given-When-Then (Dado/Cuando/Entonces) con métricas objetivas cuantificables. | Samuel Cortés | Condiciones verificables mediante pruebas observables sin términos vagos. |
| Trazabilidad | Matriz bidireccional conectando Problema -> Objetivo -> Fuente -> Requisito -> Criterio -> Prueba. | Sebasthian Calderón | Trazabilidad completa horizontal y vertical sin requisitos huérfanos. |

9. Plan de validación

| ID | Objeto a validar | Interesado | Método | Criterios | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V-01 | Ficha de Requisitos Funcionales | Coordinación de Permanencia | Inspección formal guiada (Walkthrough) | Completitud, validez y pertinencia frente al problema | Acta de validación con visto bueno del cliente |
| V-02 | Reglas de Negocio (RN-001 a RN-003) | Tutores pares y coordinación | Mesa de trabajo de validación cruzada | Consistencia, factibilidad y ausencia de conflictos | Matriz de acuerdos de reglas firmada |
| V-03 | Requisitos No Funcionales (RNF-001 a RNF-003) | Responsable técnico y docente | Revisión técnica de pares | Verificabilidad, métricas cuantitativas y factibilidad | Checklist de evaluación de calidad de RNF |
| V-04 | Criterios de Aceptación BDD | Equipo completo de desarrollo | Pruebas de escritorio con escenarios ficticios | Claridad, cobertura de caminos alternos y excepciones | Matriz de casos de prueba derivados de criterios |
| V-05 | Límites de Alcance y Datos Protegidos | Permanencia Académica | Auditoría de cumplimiento de alcance | Exclusión total de notas oficiales y datos sensibles | Certificación de cumplimiento de alcance excluido |
| V-06 | Matriz de Trazabilidad Integral | Docente evaluador de la asignatura | Revisión de consistencia bidireccional | Trazabilidad vertical y horizontal 100% verificada | Reporte de cobertura de requisitos sin inconsistencias |
| Criterios mínimos de validación: válido, completo, consistente, factible, verificable y claro. |  |  |  |  |  |

10. Gestión, versiones y cambios

| Repositorio o ubicación | Repositorio oficial GitHub: Blasterjax/TutorU-Project, carpeta 03_Requisitos/ |
| --- | --- |
| Convención de versión | SemVer adaptada a documentos: v0.1 (Borrador inicial), v1.0 (Línea base formal Seguimiento 2), v1.x (Ajustes menores aprobados) |
| Responsable de línea base | Juan José Montoya García (Líder de equipo) y Samuel Gómez Hernández (Analista de Requisitos) |
| Proceso para solicitar cambios | Diligenciamiento obligatorio de solicitud RFC (Request for Change) con descripción del cambio, justificación, requisitos afectados y análisis de impacto. |
| Forma de analizar impacto | Evaluación del impacto en la Matriz de Trazabilidad bidireccional sobre objetivos del proyecto, modelos conceptuales y cronograma de prototipado; aprobación por consenso del equipo. |
| Matriz de trazabilidad utilizada | Matriz bidireccional en formato tabular y versionada en GitHub, vinculando Problema, Objetivo, Fuente, Requisito, Prioridad, Criterio de validación y Estado. |

11. Calendario y seguimiento

| Actividad | Fecha | Duración | Participantes | Responsable | Producto | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elicitación con Coordinación y Tutores | 05/09/2026 - 12/09/2026 | 1 semana | Coordinación, Tutores, Equipo | Samuel Gómez | Transcripciones y registros EV-01 a EV-04 | Completada |
| Encuesta a estudiantes solicitantes | 11/09/2026 - 16/09/2026 | 5 días | Estudiantes IUE, Samuel Gómez | Samuel Gómez | Dataset y análisis de encuesta EV-05 a EV-06 | Completada |
| Análisis y consolidación de hallazgos | 15/09/2026 - 19/09/2026 | 4 días | Equipo completo | Sebasthian Calderón | Glosario, matriz de hallazgos y modelos | Completada |
| Estructuración del Catálogo de Requisitos | 18/09/2026 - 22/09/2026 | 4 días | Samuel Gómez, Sebasthian Calderón | Samuel Gómez | Catálogo inicial de 15 requisitos redactados | Completada |
| Priorización MoSCoW y Criterios BDD | 21/09/2026 - 24/09/2026 | 3 días | Juan José Montoya, Samuel Cortés | Juan José Montoya | Matriz MoSCoW analítica y criterios Given-When-Then | Completada |
| Construcción de Matriz de Trazabilidad | 23/09/2026 - 26/09/2026 | 3 días | Sebasthian Calderón, Juan José Montoya | Sebasthian Calderón | Matriz bidireccional P-OE-REQ-Criterio completa | Completada |
| Revisión de calidad, validación y entrega | 26/09/2026 - 28/09/2026 | 2 días | Equipo completo, Docente, Cliente | Juan José Montoya | Documentos finales y tablero Kanban actualizado | Completada |

12. Riesgos del plan

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Respuesta | Responsable | Señal de alerta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baja disponibilidad de tutores reales para talleres de validación. | Media | Alto | Diseñar escenarios y arquetipos representativos basados en las asignaturas de mayor índice de repitencia (Cálculo, Programación). | Samuel Gómez | Falta de confirmación de asistencia a talleres tras 48h. |
| Respuestas sesgadas o poco representativas en la encuesta estudiantil. | Baja | Medio | Difundir la encuesta en grupos activos de asignaturas críticas y aplicar filtro de validación de respuestas. | Samuel Gómez | Menos de 15 respuestas en las primeras 72 horas. |
| Desborde del alcance académico hacia funciones excluidas (notas, pagos). | Media | Alto | Reiterar formalmente los límites del alcance en el guion de elicitación y aplicar filtro estricto de exclusión. | Juan José Montoya | Aparición de solicitudes de integración con el sistema de notas institucional. |
| Datos sensibles de estudiantes expuestos durante la recolección. | Baja | Alto | Anonimizar inmediatamente todos los registros de entrevistas y encuestas, utilizando identificadores ficticios. | Sebasthian Calderón | Registros con nombres, documentos de identidad o notas reales. |
| Conflictos no resueltos entre reglas de tutores y estudiantes. | Media | Medio | Convocar mesa de trabajo de consenso con la Coordinación de Permanencia como árbitro y tomador de decisión final. | Juan José Montoya | Discrepancias en la ventana mínima permitida para cancelaciones. |

13. Lista de verificación

☐  El alcance indica incluidos y excluidos.

☐  Hay fuentes personales y no personales.

☐  Cada actividad responde a una pregunta.

☐  La técnica está justificada según la fuente.

☐  Existe responsable, fecha y evidencia esperada.

☐  Se define cómo analizar, especificar y validar.

☐  Se contempla control de versiones, cambios y trazabilidad.

☐  El plan utiliza datos ficticios, anonimizados o autorizados.