## Slide 1
TutorU: Plataforma de Tutorías
Estructuración de iniciativa v0.1, selección metodológica incremental-ágil y plan de gestión de entregables, riesgos, calidad y trabajo operativo.
Juan José Montoya G.
Líder de Equipo
Samuel Gómez H.
Analista de Requisitos
Sebasthian Calderón G.
Modelado y Documentación
Samuel Cortés G.
Prototipado y Validación

## Slide 2
El Entorno y Caso Asignado
TutorU se concibe para el Programa de Permanencia Académica de la Institución Universitaria de Envigado (IUE), apoyando a estudiantes con dificultades en materias de alta complejidad.
Hoy las sesiones se coordinan mediante mensajes individuales de chat, sin un repositorio común de horarios, sin registro de temas concretos ni evidencia de realización efectiva.
Contexto y Situación Actual

## Slide 3
Necesidad Expresada
Fórmula de Necesidad: Los estudiantes solicitantes y tutores necesitan un medio centralizado para encontrarse, pactar horarios y registrar temas abordados.
Propósito: Facilitar el acceso oportuno a refuerzo académico antes de evaluaciones y permitir a la coordinación monitorear el impacto del programa.
Formulación del Problema
Fórmula del Problema: En la IUE, estudiantes y tutores experimentan dificultades de coordinación por mensajes dispersos y agendas opacas.
Consecuencias Críticas: Choques de horario, sesiones mal enfocadas y total ausencia de evidencia sobre la ejecución real de las tutorías.
Necesidad y Problema Formal

## Slide 4
Interesado Clave | Necesidad o Expectativa Central | Influencia | Participación
Estudiantes Solicitantes | Encontrar tutoría pertinente y recibir confirmación formal rápida. | Media | Usuarios directos
Estudiantes Tutores | Publicar disponibilidad, recibir solicitudes claras y registrar sesión. | Media | Proveedores clave
Coordinador de Permanencia | Visualizar sesiones programadas/realizadas con métricas consolidadas. | Alta | Decisor / Auditor
Docentes de Asignaturas | Canal de refuerzo confiable para estudiantes en riesgo de reprobación. | Baja | Indirecta
Interesados y Evidencias

## Slide 5
Alcance Incluido (Capacidades)
Exclusiones Estrictas (No Incluye)
•
Oferta categorizada de tutorías por asignatura y tema específico.
•
Gestión de bloques de disponibilidad horaria del tutor.
•
Flujo de solicitud, confirmación y bloqueo de slot.
•
Reprogramación y cancelación con reglas de aviso previo.
•
Registro breve de realización y consulta de sesiones históricas.
•
Sin videollamadas integradas: Se apoya en enlaces externos.
•
Sin calificaciones ni notas institucionales: Datos protegidos.
•
Sin pasarelas ni pagos a tutores: Marco voluntario institucional.
•
Sin diagnósticos psicopedagógicos automatizados.
Alcance y Límites del Sistema

## Slide 6
Objetivo General: Diseñar un prototipo navegable de TutorU que coordine oferta, solicitud y confirmación de tutorías entre estudiantes en la IUE.
Criterio 1 - Pertinencia: El estudiante encuentra una tutoría adecuada filtrando por asignatura y tema en menos de tres clics.
Criterio 2 - Comprensión Mutua: Tutor y solicitante visualizan fecha, hora, modalidad y tema unificado en el comprobante.
Criterio 3 - Gestión de Estados: Posibilidad comprobada de confirmar, reprogramar y cancelar una sesión de prueba.
Criterio 4 - Cero Duplicados: El prototipo bloquea atómicamente un slot de horario para evitar reservas simultáneas.
Objetivos y Criterios de Éxito

## Slide 7
¿Por qué Incremental-Ágil?
Argumento 1 - Requisitos variables: Los requisitos no están cerrados; se descubrirán en la Etapa 2 mediante elicitación activa, haciendo inviable un plan rígido en cascada.
Argumento 2 - Ruta estructurada: El curso exige entregas formales por etapas fijas cada 2–3 semanas, encajando naturalmente en incrementos sucesivos de valor.
Mecanismo de Control
Ciclos de retroalimentación: Dentro de cada incremento se ejecutan ciclos ágiles cortos con retroalimentación sincrónica docente.
Mitigación de integración: Para evitar acoplamientos débiles entre partes, se define un modelo de datos común desde la Etapa 1 y pruebas de extremo a extremo.
Enfoque de Proceso Híbrido

## Slide 8
ID | Entregable Formal | Contenido Verificable | Responsable | Ubicación Git
E01 | Ficha de Iniciativa v0.1 | Problema formal, interesados, alcance, SMART y riesgos. | Sebasthian Calderón | 01_Iniciativa/
E02 | Matriz de Procesos | Comparativa 4 enfoques y justificación incremental-ágil. | Sebasthian Calderón | 02_Proceso/
E03 | Plan de Gestión Iniciativa | WBS, RACI, tallas relativas, riesgos y calidad (DoD). | Juan José Montoya | 00_Gestion/
E04 | Repositorio Institucional | 7 directorios normados, README y branch protection. | Samuel Cortés | GitHub Repos
E05 | Tablero Kanban Operativo | Flujo de 5 columnas, límite WIP=2 y 12 tarjetas activas. | Samuel Gómez | GitHub Projects
Catálogo de Entregables Clave

## Slide 9
Entregable / Actividad Clave | Juan J. Montoya | Samuel Gómez | Sebasthian C. | Samuel Cortés | Docente / Cliente
E01: Ficha de Iniciativa v0.1 | P (Apoya) | P (Apoya) | R (Responsable) | C (Consultado) | 
E02: Matriz Comparativa | P (Apoya) | C (Consultado) | R (Responsable) | C (Consultado) | 
E03: Plan de Gestión | R (Responsable) | P (Apoya) | P (Apoya) | P (Apoya) | 
E04: Repositorio GitHub | P (Apoya) | C (Consultado) | C (Consultado) | R (Responsable) | 
E05: Tablero de Flujo Kanban | P (Apoya) | R (Responsable) | C (Consultado) | P (Apoya) | 
Matriz de Responsabilidad RACI

## Slide 10
Regla de trabajo activo: Las tareas L y XL fueron divididas en unidades atómicas para evitar cuellos de botella.
Estimación por Tallas y Carga

## Slide 11
ID | Evento, Causa e Impacto | Nivel | Estrategia de Mitigación | Alerta Temprana
R01 | Reservas duplicadas por fallas en validación concurrente. | Alto | Regla de negocio estricta de bloqueo atómico transaccional de slots. | Prueba concurrente con fallo
R02 | Desborde de alcance hacia módulos complejos no autorizados. | Alto | Control riguroso de lista de exclusiones y visto bueno docente. | Tarjetas extra en backlog
R03 | Filtración de notas o historiales institucionales privados. | Alto | Diseño de entidades limitado a horarios, materias y estados. | Atributos de notas en modelo
R04 | Baja disponibilidad de tutores reales para pruebas tempranas. | Medio | Construcción de arquetipos y banco de 5 escenarios ficticios. | Retraso en validaciones
Gestión de Riesgos con Alertas

## Slide 12
7 Carpetas Estándar
Estructura numerada formal: 00_Gestión a 06_Evidencias, garantizando orden y trazabilidad por etapa.
Ramas y Commits Semánticos
Rama main protegida. Commits vinculados a tareas (ej. T04 feat: ...) integrados vía Pull Request.
Definición de Terminado
DoD estricto: documento completo, consistente, trazable, versionado y con revisión cruzada entre pares.
Calidad y Repositorio Git

## Slide 13
Tablero Kanban y Flujo de Trabajo
Operación Visual y Límite WIP
Implementación en GitHub Projects con flujo de cinco etapas: Backlog → Listo → En Curso → En Revisión → Hecho.

## Slide 14
P04 - Perfiles y Atributos: ¿Qué datos mínimos requiere visualizar cada rol sin vulnerar normativas de privacidad institucional?
P05 - Reglas de Cancelación: ¿Cuál es el tiempo límite admisible para cancelar o reprogramar sin penalización para el solicitante?
P06 - Delimitación del MVP: ¿Cuáles de las capacidades funcionales son obligatorias para el primer prototipo navegable?
Ruta Inmediata: Cierre de la Etapa 1 e inicio formal de la Etapa 2 de Ingeniería de Requisitos (entrevistas y catálogo RF/RNF).
Preguntas Pendientes y Ruta