| V0.1 | FICHA DE ESTRUCTURACIÓN Iniciativa de software |
| --- | --- |

Documento de trabajo del proyecto semestral

Esta ficha debe construirse en equipo y sustentarse con evidencia inicial.

PROPÓSITO Definir una primera versión comprensible y viable de la iniciativa. La versión 0.1 no es definitiva: deberá revisarse a medida que el equipo conozca mejor el problema y valide las necesidades de los interesados.

1. Identificación de la iniciativa

| Nombre provisional del proyecto | TutorU |
| --- | --- |
| Caso asignado | Caso 03 - Plataforma de tutorías entre estudiantes |
| Cliente representado | Programa de Permanencia Académica |
| Curso y grupo | IF2008 Ingeniería de Software - Grupo 600 |
| Fecha y versión | 21/08/2026 - Versión 0.1 |

Integrantes del equipo

| Nombre completo | Responsabilidad inicial | Evidencia próxima |
| --- | --- | --- |
| Juan José Montoya García | Líder de equipo: coordina reuniones, consolida entregables y hace seguimiento al cronograma. | Acta de reunión y cronograma inicial del equipo. |
| Samuel Gómez Hernández | Analista de requisitos e interesados: prepara y conduce la elicitación con tutores, estudiantes y coordinación. | Registro de entrevistas o notas de validación con interesados. |
| Sebasthian Calderón García | Responsable de modelado y documentación: redacta y actualiza la ficha de iniciativa y la matriz comparativa. | Ficha de iniciativa v0.1 y matriz comparativa de procesos. |
| Samuel Cortés Guirales | Responsable de prototipado y validación técnica: explora herramientas y construye los primeros bocetos. | Wireframes o bocetos iniciales de la plataforma. |

2. Contexto

Describa brevemente dónde ocurre la situación, cómo funciona actualmente y por qué es relevante analizarla.

Incluya el entorno, proceso actual, población relacionada y antecedentes conocidos. TutorU se desarrollará en la Institución Universitaria de Envigado, en el marco del Programa de Permanencia Académica, que apoya a estudiantes con dificultades en determinadas asignaturas. Actualmente, la coordinación de tutorías organiza los encuentros entre estudiantes tutores y estudiantes solicitantes de manera manual, a través de mensajes individuales. Esta situación es relevante porque afecta la oportunidad y claridad con que los estudiantes reciben apoyo académico antes de evaluaciones, y porque la coordinación no cuenta hoy con información centralizada sobre la oferta de tutorías, los horarios disponibles ni la realización efectiva de las sesiones.

3. Necesidad

Explique la condición o resultado que los interesados necesitan alcanzar. No redacte todavía una funcionalidad de software.

Fórmula orientadora: [interesado] necesita [resultado esperado] para [propósito]. Los estudiantes que requieren apoyo académico y los estudiantes tutores necesitan un medio común para encontrarse, coordinar horarios y conocer los temas y resultados de cada sesión, para facilitar el acceso oportuno a tutorías pertinentes y permitir que la coordinación de tutorías dé seguimiento a la actividad realizada.

4. Problema

Describa la diferencia entre la situación actual y la situación deseada. Evite formular el problema como “no existe una aplicación”.

Fórmula orientadora: En [contexto], [población] experimenta [situación], debido a [causas], lo que ocasiona [consecuencias]. En la Institución Universitaria de Envigado, los estudiantes que buscan o brindan tutorías experimentan dificultades para coordinar sesiones de apoyo académico, debido a que la solicitud y confirmación se realiza mediante mensajes individuales dispersos, sin visibilidad de horarios disponibles ni claridad sobre el tema requerido, lo que ocasiona choques de horario, tutorías mal enfocadas y ausencia de evidencia sobre si la sesión realmente se llevó a cabo.

Evidencias iniciales del problema

| Evidencia o indicio | Fuente | Qué permite afirmar |
| --- | --- | --- |
| Relatos de la coordinación sobre choques de horario y solicitudes repetidas. | Programa de Permanencia Académica (caso entregado por el cliente). | Confirma que la coordinación manual genera conflictos de agenda. |
| Ausencia de un canal único para publicar disponibilidad de tutores. | Situación problemática inicial descrita en el caso. | Sustenta la falta de visibilidad sobre horarios y temas ofrecidos. |
| Escenario de referencia de una estudiante que busca apoyo en UML antes de una evaluación. | Caso semestral, escenario de referencia. | Ilustra la necesidad de encontrar rápido una tutoría pertinente y con confirmación clara. |

5. Interesados

Identifique personas, grupos o entidades que usan, administran, deciden, suministran información o pueden verse afectados por la iniciativa.

| Interesado | Relación con el problema | Necesidad o expectativa | Influencia | Participación prevista |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estudiantes que solicitan apoyo | Experimentan dificultad para encontrar tutorías pertinentes a tiempo. | Encontrar una tutoría disponible sobre el tema que necesitan y confirmar la sesión. | Media | Usarán la plataforma para buscar y solicitar tutorías. |
| Estudiantes tutores | Ofrecen su tiempo y conocimiento sin un canal ordenado para publicarlo. | Publicar su disponibilidad y temas, y recibir solicitudes claras. | Media | Publicarán su oferta y confirmarán o gestionarán sesiones. |
| Coordinador de tutorías | Responsable de organizar el proceso y no cuenta con información centralizada. | Visualizar sesiones programadas y realizadas para dar seguimiento. | Alta | Administrará y consultará información agregada del proceso. |
| Docentes de asignaturas | Se ven afectados indirectamente por el desempeño de los estudiantes apoyados. | Confiar en que existe un canal de apoyo académico complementario. | Baja | Participación indirecta, sin uso directo previsto. |
| Programa de Permanencia Académica | Patrocina la iniciativa y representa al cliente. | Contar con un prototipo viable que respalde la estrategia de permanencia. | Alta | Decide, prioriza y aprueba los entregables del proyecto. |

6. Alcance preliminar

Defina los límites académicos del proyecto. El alcance podrá ajustarse después de la elicitación de requisitos.

| INCLUYE | NO INCLUYE |
| --- | --- |
| Procesos, usuarios y funciones que serán considerados. Oferta de tutorías por asignatura y tema Disponibilidad del tutor Solicitud y confirmación de sesión Reprogramación o cancelación Registro breve de realización Consulta de sesiones pendientes y realizadas | Procesos, integraciones o funciones que quedan expresamente excluidos. Calificación académica del estudiante Videollamada integrada Diagnóstico psicológico o académico automatizado Pagos a tutores Acceso a notas institucionales |

7. Objetivo general

Exprese el resultado principal de la iniciativa con un verbo en infinitivo, el objeto de intervención, el propósito y el contexto.

Ejemplo de estructura: Diseñar un prototipo de [solución] que permita [resultado] para [usuarios/contexto]. Diseñar un prototipo navegable de una plataforma de tutorías entre estudiantes que permita coordinar la oferta, solicitud y confirmación de sesiones de apoyo académico, para facilitar el encuentro oportuno entre tutores y estudiantes en la Institución Universitaria de Envigado.

8. Objetivos específicos

Formule entre tres y cinco logros necesarios para alcanzar el objetivo general. Deben ser claros y verificables.

| N.º | Objetivo específico |
| --- | --- |
| 1 | Planear el modelo de datos y las reglas de negocio para gestionar la oferta de tutorías, la disponibilidad de los tutores y la solicitud de sesiones. |
| 2 | Definir los requisitos funcionales y no funcionales que permitan solicitar, confirmar, reprogramar y cancelar una tutoría sin generar reservas duplicadas. |
| 3 | Modelar los procesos de coordinación mediante historias de usuario o casos de uso que reflejen las necesidades de estudiantes, tutores y coordinación. |
| 4 | Elaborar wireframes y un prototipo navegable que permita a un estudiante encontrar una tutoría pertinente y confirmar su participación. |
| 5 | Validar el prototipo con escenarios ficticios que demuestren el cumplimiento de los criterios de éxito definidos por el cliente. |

9. Restricciones y supuestos

Diferencie las condiciones que limitan el proyecto de aquellas que se consideran ciertas provisionalmente y deben validarse.

| Tipo | Descripción | Implicación para el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Restricción | No se almacenarán calificaciones ni datos académicos sensibles de los estudiantes. | El diseño de datos debe excluir información institucional protegida y usar datos ficticios o anonimizados. |
| Restricción | El sistema debe prevenir reservas duplicadas de horario para un mismo tutor. | Se requieren reglas de validación explícitas al solicitar y confirmar sesiones. |
| Supuesto | Se asume que los estudiantes tutores mantendrán actualizada su disponibilidad. | Deberá validarse con los interesados si este supuesto se cumple en la práctica. |
| Supuesto | Se asume que la coordinación aceptará consultar información agregada del prototipo sin integrarlo a sistemas institucionales. | Deberá confirmarse con el cliente durante la elicitación de requisitos. |

10. Criterios de éxito

Defina condiciones observables que permitan verificar si la iniciativa y el prototipo responden a la necesidad.

| N.º | Criterio verificable | Cómo se comprobará | Evidencia esperada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Un estudiante encuentra una tutoría pertinente a su necesidad. | Ejecutando una búsqueda por asignatura o tema en el prototipo con datos ficticios. | Registro de la búsqueda y del resultado obtenido en la sesión de pruebas. |
| 2 | El tutor y el solicitante comprenden fecha, tema y modalidad de la sesión. | Revisando que la confirmación muestre estos datos de forma clara. | Captura o flujo del prototipo con la confirmación visible. |
| 3 | Una sesión puede confirmarse, reprogramarse o cancelarse. | Probando las tres acciones sobre una sesión de prueba. | Evidencia de los tres flujos ejecutados en el prototipo. |
| 4 | La coordinación identifica sesiones programadas y realizadas. | Consultando el listado o reporte agregado del prototipo. | Vista o reporte de sesiones mostrado a un usuario de prueba. |
| 5 | El prototipo evita reservas duplicadas de horario. | Intentando solicitar dos sesiones en el mismo horario para un tutor. | Registro del bloqueo o mensaje de validación mostrado. |

11. Preguntas pendientes

Registre aquello que todavía debe preguntarse, investigarse o validarse con el cliente y los interesados.

| Pregunta | A quién se consulta | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿Qué evidencia cuantitativa existe sobre la frecuencia de choques de horario o solicitudes no atendidas? | Coordinador de tutorías | Equipo | Pendiente |
| ¿Qué información mínima debe registrarse al finalizar una sesión para considerarla "realizada"? | Coordinador de tutorías y tutores | Equipo | Pendiente |
| ¿Qué canales usan actualmente los estudiantes para solicitar tutorías y con qué frecuencia fallan? | Estudiantes solicitantes | Equipo | Pendiente |
| ¿Qué datos puede consultar la coordinación de forma agregada sin exponer información sensible? | Programa de Permanencia Académica | Equipo | Pendiente |
| ¿Qué reglas de negocio deben aplicarse ante reprogramaciones o cancelaciones tardías? | Coordinador de tutorías | Equipo | Pendiente |
| ¿Qué atributo de calidad es prioritario para el cliente (facilidad de uso, disponibilidad, otro)? | Programa de Permanencia Académica | Equipo | Pendiente |
| ¿Qué datos mínimos necesita ver cada rol (estudiante, tutor, coordinador) para operar el sistema, y cuáles de esos datos deben tratarse como sensibles más allá de las calificaciones? | Docente | Equipo | Pendiente |
| ¿Qué debe pasar si un estudiante cancela con menos de X horas de anticipación? ¿Puede un tutor rechazar una solicitud? ¿Qué estados puede tener una sesión (solicitada, confirmada, realizada, cancelada) y quién autoriza cada transición? | Docente | Equipo | Pendiente |
| De las funciones incluidas en el alcance, ¿cuáles son indispensables para la primera entrega navegable y cuáles se pueden dejar para una iteración posterior? | Docente | Equipo | Pendiente |

12. Riesgos iniciales

Identifique situaciones que podrían impedir o dificultar el desarrollo del proyecto.

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Respuesta inicial |
| --- | --- | --- | --- |
| Baja disponibilidad de tutores reales o representativos para validar el prototipo. | Media | Alto | Usar escenarios y datos ficticios acordados con el docente para las pruebas. |
| Definición ambigua de qué información puede considerarse "sensible". | Media | Medio | Consultar tempranamente al cliente y documentar la restricción de datos. |
| Alcance que crezca más allá de lo viable para un prototipo académico. | Alta | Alto | Priorizar las funciones del alcance incluido y aplazar el resto explícitamente. |
| Dificultad para obtener retroalimentación oportuna de los interesados reales. | Media | Medio | Planificar sesiones cortas de validación con compañeros que simulen los roles. |

13. Decisiones y acuerdos de la versión 0.1

Registre las principales decisiones adoptadas por el equipo y los ajustes solicitados por el cliente o el docente.

| Fecha | Decisión o acuerdo | Justificación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/08/2026 | Se define el nombre provisional del proyecto como "TutorU". | Facilita referirse al proyecto durante el semestre sin implicar aún una solución tecnológica. | Equipo |
| 21/08/2026 | Se adopta el caso "Plataforma de tutorías entre estudiantes" tal como fue entregado por el cliente. | El caso fue asignado por el docente para el equipo. | Equipo |

14. Lista de verificación antes de entregar

☐  El contexto permite comprender dónde ocurre la situación.

☐  La necesidad está diferenciada del problema.

☐  El problema no está formulado únicamente como ausencia de una aplicación.

☐  La población afectada, las causas y las consecuencias están identificadas.

☐  Las afirmaciones relevantes cuentan con evidencia inicial o están marcadas para validación.

☐  Los interesados tienen una relación clara con el caso.

☐  El alcance incluye límites y exclusiones.

☐  El objetivo general responde al problema.

☐  Los objetivos específicos contribuyen al objetivo general.

☐  Las restricciones y los supuestos están diferenciados.

☐  Los criterios de éxito pueden comprobarse.

☐  Las preguntas pendientes y responsabilidades están registradas.

☐  Las fuentes y el uso de inteligencia artificial fueron declarados cuando corresponde.

15. Declaración de fuentes y uso de inteligencia artificial

Registre fuentes consultadas, herramientas utilizadas, finalidad del uso, aportes generados y verificación realizada por el equipo. Fuentes: diapositivas de clase "Estructuración de una Iniciativa de Software" y "Proceso de Ingeniería de Software" (IF2008), caso semestral "Plataforma de tutorías entre estudiantes" entregado por el docente, y la plantilla oficial Ficha de Iniciativa v0.1. Herramienta de IA: Claude (Anthropic), usada para organizar y redactar una propuesta inicial de la ficha a partir de la información del caso y del contexto de clase. El equipo revisó, ajustó y validó el contenido antes de la entrega.

16. Revisión del cliente o docente

| Decisión | ☐ Aprobada ☐ Aprobada con ajustes ☐ Reducir alcance ☐ Replantear |
| --- | --- |
| Fortaleza principal |  |
| Ajuste prioritario |  |
| Próxima evidencia requerida |  |

La versión 0.1 inicia la conversación con el cliente; no reemplaza la elicitación ni la validación posterior.