# SEMANA 3 | FORMATO DE TRABAJO: MATRIZ COMPARATIVA DE PROCESOS DE SOFTWARE

Selección y justificación del enfoque para el proyecto semestral

Trabajo por equipos de aproximadamente cuatro estudiantes

Propósito: comparar los enfoques predictivo, iterativo, incremental y ágil, analizar las condiciones del caso asignado y justificar el proceso o combinación de procesos más adecuada para orientar el proyecto.

## 1. Identificación del equipo

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Caso asignado | Caso 03 - Plataforma de tutorías entre estudiantes |
| Nombre provisional del proyecto | TutorU |
| Curso y grupo | IF2008 Ingeniería de Software - Grupo 600 |
| Integrantes | Juan José Montoya García, Samuel Gómez Hernández, Sebasthian Calderón García, Samuel Cortés Guirales |
| Fecha de elaboración | 21/08/2026 |

## 2. Síntesis del contexto del proyecto

| Aspecto | Pregunta orientadora y respuesta |
| --- | --- |
| Estabilidad de los requisitos | ¿Los requisitos son conocidos o cambiarán durante el semestre? Los requisitos aún no son conocidos por completo: el caso indica que deben descubrirse mediante elicitación y probablemente cambiarán durante el semestre. |
| Nivel de incertidumbre | ¿Qué aspectos deben descubrirse o validarse? Debe descubrirse cómo funciona hoy el proceso de coordinación, qué reglas de negocio aplican y qué datos deben protegerse. |
| Acceso a interesados | ¿Con qué frecuencia podrá obtenerse retroalimentación? La retroalimentación se obtendrá en los espacios de clase y talleres programados semanalmente, no de forma continua fuera del curso. |
| Necesidad de entregas tempranas | ¿Conviene mostrar avances funcionales o prototipos parciales? Sí conviene: la ruta de trabajo exige evidencia desde la Etapa 1 hasta un prototipo navegable en la Etapa 4. |
| Riesgos principales | ¿Qué podría afectar alcance, calidad, tiempo o validación? Reservas duplicadas de horario, alcance que crezca más allá de lo viable y definición ambigua de datos sensibles. |
| Documentación y control | ¿Qué evidencias y aprobaciones deben conservarse? Deben conservarse la ficha de iniciativa, la matriz comparativa, actas de decisiones y evidencias de validación de cada etapa. |
| Capacidad del equipo | ¿Qué experiencia, tiempo y herramientas tiene el equipo? Equipo de cuatro estudiantes con roles rotativos y tiempo limitado al horario del curso; experiencia previa aún por consolidar. |

## 3. Escala de valoración

| Valoración | Significado | Uso esperado |
| --- | --- | --- |
| Alto | El enfoque responde claramente al criterio. | Existe evidencia directa en el caso. |
| Medio | El enfoque responde de manera parcial. | Requiere adaptación o control. |
| Bajo | El enfoque responde poco al criterio. | Puede aumentar riesgos o esfuerzo. |

## 4. Matriz comparativa de procesos

| Criterio | Predictivo | Iterativo | Incremental | Ágil | Evidencia del caso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estabilidad de requisitos | Bajo | Alto | Medio | Alto | Los requisitos aún deben descubrirse en la etapa de elicitación (Etapa 2 de la ruta de trabajo); el caso indica que el documento no contiene todos los requisitos. |
| Cambios esperados | Bajo | Alto | Medio | Alto | El alcance preliminar es propuesto y podrá ajustarse tras la elicitación y validación con los interesados (numeral 5 del caso). |
| Incertidumbre técnica o funcional | Bajo | Alto | Medio | Medio | El equipo debe resolver preguntas abiertas sobre reglas de negocio, datos sensibles y funciones indispensables para el primer prototipo (numeral 8 del caso). |
| Acceso a usuarios/interesados | Alto | Medio | Medio | Bajo | La validación con interesados ocurre en momentos programados del semestre (clases y talleres), no de forma continua. |
| Necesidad de entrega temprana | Bajo | Medio | Alto | Alto | La ruta de trabajo del caso exige evidencia por etapa, desde la Etapa 1 hasta el prototipo navegable de la Etapa 4. |
| Riesgo del proyecto | Bajo | Alto | Medio | Medio | El principal riesgo (reservas duplicadas, alcance ambiguo) se reduce descubriendo y validando pronto, no al final del proyecto. |
| Documentación y control | Alto | Medio | Medio | Bajo | El caso exige entregables formales por etapa (fichas, matrices, actas) que deben conservarse como evidencia académica. |
| Facilidad para dividir el producto | Bajo | Medio | Alto | Alto | El alcance preliminar ya está descrito como una lista de capacidades independientes: oferta, disponibilidad, solicitud, reprogramación, registro y consulta. |
| Capacidad y autonomía del equipo | Medio | Medio | Alto | Medio | El equipo está conformado por cuatro estudiantes con roles rotativos y tiempo limitado al horario del curso, lo que favorece incrementos organizados y acotados. |

## 5. Conclusión comparativa

| Prioridad | Enfoque | Razón principal |
| --- | --- | --- |
| Primera opción | Incremental | El alcance preliminar ya está dividido en capacidades priorizadas y la ruta de trabajo del semestre exige evidencia por etapas, lo que favorece construir el producto por incrementos de valor. |
| Segunda opción | Ágil | Los requisitos aún deben descubrirse y podrán cambiar tras la elicitación; ágil permite ciclos cortos, retroalimentación frecuente y reprogramación del backlog sin perder control. |

## 6. Selección del enfoque

Opción seleccionada: [ X ] Combinación o enfoque híbrido

Enfoque o combinación seleccionada:

Incremental con prácticas ágiles (incremental-ágil): el producto se construirá por incrementos priorizados, y dentro de cada incremento el equipo trabajará en ciclos cortos con retroalimentación frecuente.

## 7. Justificación de la elección

| Argumento | Justificación técnica |
| --- | --- |
| Argumento 1: requisitos y cambio | La estabilidad de los requisitos es baja: el caso exige descubrirlos mediante elicitación (Etapa 2) y advierte que el documento no los contiene todos, por lo que un plan cerrado desde el inicio (predictivo) implicaría alto riesgo de reformulación. |
| Argumento 2: interesados y retroalimentación | El cliente (Programa de Permanencia Académica) y los demás interesados participarán en los espacios de clase y talleres programados durante el semestre, no de forma diaria, por lo que la retroalimentación se concentrará en cada etapa e incremento entregado. |
| Argumento 3: entrega de valor y validación | Cada incremento entregará una capacidad usable del alcance preliminar (oferta, solicitud, confirmación, registro, consulta), que se validará con escenarios ficticios antes de avanzar al siguiente incremento. |
| Precaución o limitación del enfoque | El principal riesgo es una integración débil entre incrementos o un backlog mal priorizado; se controlará definiendo criterios de aceptación por incremento y revisando el alcance con el docente antes de iniciar cada etapa. |

## 8. Propuesta de aplicación en el proyecto

| Elemento operativo | Detalle de aplicación |
| --- | --- |
| Duración o cadencia de ciclos | Cadencia por etapa del curso (aproximadamente cada 2-3 semanas), alineada con las cuatro etapas de la ruta de trabajo del caso. |
| Actividades principales | Elicitación y validación de requisitos, modelado (historias o casos de uso), diseño de wireframes, construcción del incremento y prueba con escenarios ficticios. |
| Productos o evidencias | Backlog priorizado, modelos y wireframes, versiones sucesivas del prototipo, actas de decisiones y registros de validación. |
| Participación del cliente | Al cierre de cada etapa, mediante revisión en clase con el docente y retroalimentación simulada de los interesados del caso. |
| Forma de priorizar | Se priorizarán primero las capacidades indispensables para completar el flujo de solicitud y confirmación de una tutoría, según el alcance incluido. |
| Control de cambios | Los cambios se registrarán en la sección de decisiones y acuerdos de la ficha de iniciativa y se validarán con el docente antes de aplicarse. |
| Criterio de finalización | Un incremento se considera completo cuando la capacidad puede demostrarse de extremo a extremo en el prototipo con datos ficticios. |

## 9. Riesgos de la elección y acciones de control

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Acción de control |
| --- | --- | --- | --- |
| Mala integración entre incrementos construidos por separado | Media | Alto | Definir desde el inicio un modelo de datos común y revisar la integración al cierre de cada incremento. |
| Backlog mal priorizado que retrase capacidades esenciales | Media | Medio | Priorizar con base en el alcance incluido del caso y revisar el orden con el docente en cada etapa. |
| Retroalimentación insuficiente por baja disponibilidad de interesados reales | Media | Medio | Usar escenarios ficticios acordados con el docente y compañeros que simulen roles. |
| Documentación incompleta entre incrementos que dificulte la trazabilidad | Baja | Medio | Actualizar la ficha de iniciativa y el registro de decisiones al final de cada etapa. |

## 10. Fuentes consultadas y uso de inteligencia artificial

Fuentes consultadas: diapositiva de clase "Proceso de Ingeniería de Software" (IF2008), caso semestral "Plataforma de tutorías entre estudiantes" entregado por el docente, y la plantilla oficial de la matriz comparativa.

Herramienta de IA: Gemini (Google), usada para organizar la comparación de enfoques y consolidar la justificación a partir del caso y del contenido de clase.

Verificación humana: El equipo revisó, ajustó y validó las valoraciones y la decisión final antes de la entrega formal.