## Slide 1
SEGUIMIENTO 1 · IF2008 INGENIERÍA DE SOFTWARE · GRUPO 600
TutorU
Plataforma de tutorías entre estudiantes
Ficha de Iniciativa v0.1 y Matriz Comparativa de Procesos de Software
Cliente: Programa de Permanencia Académica · 21/08/2026

## Slide 2
CONTENIDO DE LA EXPOSICIÓN
Qué vamos a presentar
1
Contexto y problema
Dónde ocurre la situación y qué la origina
2
Evidencias e interesados
Qué la sustenta y a quién involucra
3
Alcance y objetivos
Qué incluye el proyecto y qué persigue
4
Restricciones, criterios y riesgos
Condiciones y forma de verificar el éxito
5
Preguntas pendientes
Lo que aún debemos validar con el docente
6
Enfoque de proceso
Qué enfoque de ingeniería de software elegimos y por qué
TutorU · IF2008 Ingeniería de Software · Seguimiento 1
2

## Slide 3
1. CONTEXTO
¿Dónde ocurre la situación?
TutorU se desarrolla en la Institución Universitaria de Envigado, dentro del Programa de Permanencia Académica, que apoya a estudiantes con dificultades en determinadas asignaturas.
Hoy, la coordinación organiza los encuentros entre tutores y estudiantes de forma manual, por mensajes individuales — sin información centralizada sobre oferta, horarios ni sesiones realizadas.
100%
de la coordinación de tutorías se hace hoy de forma manual
Canal usado: mensajes individuales por chat o redes sociales, sin visibilidad de horarios ni temas.
TutorU · IF2008 Ingeniería de Software · Seguimiento 1
3

## Slide 4
2-3. NECESIDAD Y PROBLEMA
Qué necesitan los interesados y qué lo impide
NECESIDAD
Los estudiantes que requieren apoyo académico y los estudiantes tutores necesitan un medio común para encontrarse, coordinar horarios y conocer los temas y resultados de cada sesión, para facilitar el acceso oportuno a tutorías pertinentes y permitir que la coordinación dé seguimiento a la actividad realizada.
PROBLEMA
Los estudiantes que buscan o brindan tutorías experimentan dificultades para coordinar sesiones, debido a que la solicitud se realiza por mensajes dispersos, sin visibilidad de horarios ni claridad sobre el tema, lo que ocasiona choques de horario, tutorías mal enfocadas y ausencia de evidencia de si la sesión se realizó.
TutorU · IF2008 Ingeniería de Software · Seguimiento 1
4

## Slide 5
EVIDENCIAS INICIALES
Qué sustenta el problema
1
Choques de horario
Relatos de la coordinación sobre choques de horario y solicitudes repetidas.
Fuente: Programa de Permanencia Académica (caso entregado por el cliente).
2
Sin canal único
Ausencia de un canal único para publicar la disponibilidad de los tutores.
Fuente: situación problemática inicial descrita en el caso.
3
Escenario de referencia
Una estudiante busca apoyo en UML antes de una evaluación y necesita confirmación clara.
Fuente: caso semestral, escenario de referencia.
TutorU · IF2008 Ingeniería de Software · Seguimiento 1
5

## Slide 6
5. INTERESADOS
A quién involucra la iniciativa
Interesado | Necesidad o expectativa | Influencia
Estudiantes que solicitan apoyo | Encontrar una tutoría pertinente y confirmar la sesión | Media
Estudiantes tutores | Publicar disponibilidad y recibir solicitudes claras | Media
Coordinador de tutorías | Visualizar sesiones programadas y realizadas | Alta
Docentes de asignaturas | Confiar en un canal de apoyo académico complementario | Baja
Programa de Permanencia Académica | Contar con un prototipo viable para la estrategia de permanencia | Alta
TutorU · IF2008 Ingeniería de Software · Seguimiento 1
6

## Slide 7
6. ALCANCE PRELIMINAR
Qué incluye el proyecto y qué queda fuera
INCLUYE
✓
Oferta de tutorías por asignatura y tema
✓
Disponibilidad del tutor
✓
Solicitud y confirmación de sesión
✓
Reprogramación o cancelación
✓
Registro breve de realización
✓
Consulta de sesiones pendientes y realizadas
NO INCLUYE
✕
Calificación académica del estudiante
✕
Videollamada integrada
✕
Diagnóstico psicológico o académico automatizado
✕
Pagos a tutores
✕
Acceso a notas institucionales
TutorU · IF2008 Ingeniería de Software · Seguimiento 1
7

## Slide 8
7-8. OBJETIVOS
Qué persigue el proyecto
OBJETIVO GENERAL
Diseñar un prototipo navegable de una plataforma de tutorías entre estudiantes que permita coordinar la oferta, solicitud y confirmación de sesiones de apoyo académico.
1
Diseñar el modelo de datos y las reglas de negocio de la oferta, disponibilidad y solicitud.
2
Definir requisitos para solicitar, confirmar, reprogramar y cancelar sin reservas duplicadas.
3
Modelar los procesos mediante historias de usuario o casos de uso.
4
Elaborar wireframes y un prototipo navegable de extremo a extremo.
5
Validar el prototipo con escenarios ficticios frente a los criterios de éxito.
TutorU · IF2008 Ingeniería de Software · Seguimiento 1
8

## Slide 9
9. RESTRICCIONES Y SUPUESTOS
Condiciones fijas y condiciones por validar
RESTRICCIONES
1
No se almacenarán calificaciones ni datos académicos sensibles de los estudiantes.
2
El sistema debe prevenir reservas duplicadas de horario para un mismo tutor.
SUPUESTOS
1
Se asume que los estudiantes tutores mantendrán actualizada su disponibilidad.
2
Se asume que la coordinación consultará información agregada sin integrarla a sistemas institucionales.
TutorU · IF2008 Ingeniería de Software · Seguimiento 1
9

## Slide 10
10. CRITERIOS DE ÉXITO
Cómo sabremos que el prototipo responde a la necesidad
✓
Un estudiante encuentra una tutoría pertinente a su necesidad.
✓
El tutor y el solicitante comprenden fecha, tema y modalidad de la sesión.
✓
Una sesión puede confirmarse, reprogramarse o cancelarse.
✓
La coordinación identifica sesiones programadas y realizadas.
✓
El prototipo evita reservas duplicadas de horario.
TutorU · IF2008 Ingeniería de Software · Seguimiento 1
10

## Slide 11
12. RIESGOS INICIALES
Qué podría impedir o dificultar el desarrollo
Baja disponibilidad de tutores reales o representativos para validar el prototipo.
Prob. Media
Imp. Alto
Definición ambigua de qué información puede considerarse “sensible”.
Prob. Media
Imp. Medio
Alcance que crezca más allá de lo viable para un prototipo académico.
Prob. Alta
Imp. Alto
Dificultad para obtener retroalimentación oportuna de los interesados reales.
Prob. Media
Imp. Medio
TutorU · IF2008 Ingeniería de Software · Seguimiento 1
11

## Slide 12
11. PREGUNTAS PENDIENTES
Lo que aún debemos consultar con el docente
Nuevas — para validar la correcta estructuración del proyecto:
P4
Perfiles y datos sensibles
¿Qué datos mínimos necesita ver cada rol (estudiante, tutor, coordinador), y cuáles deben tratarse como sensibles más allá de las calificaciones?
P5
Reglas de negocio y estados
¿Qué pasa si se cancela con poca anticipación? ¿Puede un tutor rechazar? ¿Qué estados tiene una sesión y quién autoriza cada transición?
P6
MVP vs. iteración posterior
De las funciones del alcance, ¿cuáles son indispensables para la primera entrega navegable y cuáles pueden aplazarse?
+ 6 preguntas adicionales ya registradas en la Ficha de Iniciativa (evidencia, canales actuales, atributo de calidad prioritario, entre otras).
TutorU · IF2008 Ingeniería de Software · Seguimiento 1
12

## Slide 13
MATRIZ COMPARATIVA DE PROCESOS
Qué enfoque de ingeniería de software elegimos
Chart: Valoraciones por criterio (de 9) según enfoque
| Predictivo | Iterativo | Incremental | Ágil
Alto | 2 | 4 | 3 | 4
Medio | 1 | 5 | 6 | 3
Bajo | 6 | 0 | 0 | 2
ENFOQUE SELECCIONADO
Incremental con prácticas ágiles
Incrementos priorizados; dentro de cada uno, ciclos cortos con retroalimentación frecuente.
¿POR QUÉ?
• El alcance ya está dividido en capacidades priorizadas y la ruta del semestre exige evidencia por etapas (incremental).
• Los requisitos aún deben descubrirse y podrán cambiar tras la elicitación (ágil).
TutorU · IF2008 Ingeniería de Software · Seguimiento 1
13

## Slide 14
PRÓXIMOS PASOS
Camino hacia la Etapa 2
1
Resolver con el docente las preguntas pendientes (perfiles y datos, reglas de negocio, MVP).
2
Iniciar la elicitación de requisitos: entrevistas y validación con los interesados.
3
Priorizar el primer incremento navegable según los criterios de éxito definidos.
Gracias — abrimos la discusión y las preguntas.
TutorU · IF2008 Ingeniería de Software · Seguimiento 1
14